生活一家总结

本项目为商城手机端，规定时间10天完成静态页面，完成内容包括三大部分：登录、首页、我的。到期完成程度：未完成的有 我的->我的订单、收货地址、我的钱包。

首先，总结一下为什么没有按时完成，因为开始没有对整个所要完成的项目内容进行明确分配时间，因而每天不会督促自己去完成规定数量的页面，以至于一天写的多，一天写的少的现象频繁发生，严重的拖延症，必须改正~因此，导致的结果就是最终没有按时完成规定内容。在以后的项目中，首先要对项目进行分析，合理安排时间。

其次，对项目中遇到问题进行总结。因为手机端的浏览器种类繁多，兼容程度各不相同，很多细节处需要考虑。而对于一些兼容不较好的新技术，要尝试使用，多尝试使用H5的新标签。以下对移动端开发中需要注意的问题进行总结：

1. 在移动端，以及响应式是页面，建议是rem设置字体大小，rem相对于根元素计算，em相对于父元素计算，不便于更改，设置字体大小是尽量设置为偶数；
2. 注意使用百分比设置宽高时，设宽不设高，高度由内容撑开；
3. 使用a标签作为按钮等是，点击会有阴影，可设置此属性取消默认样式：-webkit-tab-highlight-color:transparent;
4. 移动端注意点透现象，使用faskclick.js处理click事件的延时；
5. 取消input的默认样式，可以设置此属性：-webkit-appearance:none;
6. 在设置一些icon图标是可使用伪类after、before来实现；
7. 一些横线加文字的分隔线，可使用span;
8. 给元素设置背景图片，又想局部显示背景颜色的，在设置是先设置背景图片，在设置背景颜色；
9. img百分百不能撑满父元素是，给img设置此属性：display：block；
10. 移动端注意使用box-sizing:border-box;
11. 移动端弹窗弹出后设置不能滑动页面，给document的touchmove事件设置阻止默认事件，弹窗关闭后，设置移除事件绑定，恢复页面滑动;
12. 移动端按钮需设置在页面底部，如果给按钮设置顶，点击页面内输入框时，按钮会被输入法框挤到顶部，此时给按钮蛇margin-top来解决，不设置定位；
13. 返回按钮返回上一页可以在a标签的href=”javascript:history.back(-1);” ；移动端点击跳转到拨号界面，给a标签设置href=’’tel:电话号码” ；点击跳转到发送短信界面给a标签设置href=”sms:发送短信号码”；
14. 单行省略、多行省略；
15. 移动端可点击的部分，例如返回键，所图标等，撑满所在行的高度，宽度顶边，可设置为40px\*40px

以上为对本次项目的总结。